## Slide 1
PROYECTO “PRE-PAES”
PRESENTACIÓN FASE 2 CAPSTONE

## Slide 2
Pablo Varela
  Product owner / Equipo de desarrollo
  Define la visión del producto, prioriza las funcionalidades y asegura que el equipo de desarrollo entregue valor al negocio
Sebastian Tapia
  Lider de equipo de desarrollo
  Coordina, guía y motiva al equipo
Alejandro Moya
  Scrum Master/Equipo de desarrollo
  Mantener rituales de las ceremonias ágiles y ayudar con el desarrollo del proyecto
PROYECTO “PRE-PAES”
INTEGRANTES DEL PROYECTO

## Slide 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problema o dolor
Propuesta de solución
Página web integrada con API ChatGPT que permite la creación de formularios cortos con una retroalimentación al final de estos para que el alumno comprenda en qué se equivocó.
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 4
PROYECTO “PRE-PAES”
Objetivo General
Objetivos Específicos
Preparar y reforzar los conocimientos de los estudiantes de educación media en relación a la PAES mediante el uso de una aplicación web, mejora.
Proporcionar ejercicios con preguntas relacionadas al temario de la prueba PAES.
Implementar herramientas para el seguimiento del progreso académico del usuario.
Mejorar el rendimiento de los estudiantes en su preparación para la PAES.

## Slide 5
Alcance - Límites
Las funcionalidades clave incluirán diagnóstico de conocimientos, ejercicios personalizados y seguimiento del progreso.
La plataforma estará diseñada para ser accesible desde dispositivos con conexión a internet
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 6
Alcance - Costos
El presupuesto total no debe exceder los $24,000,000 CLP, destinado a:
Desarrollo
                Herramientas de desarrollo
                Hosting
                Mantención
Esto cubre los RRHH, aspectos técnicos (herramientas desarrollo, hosting y plataformas de colaboración) y materiales durante las 14 semanas de desarrollo.
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 7
Alcance - Hitos
Módulo de Diagnóstico: Crear un sistema que evalúe las debilidades en el conocimiento de los estudiantes.
Ejercicios Personalizados: Implementar ejercicios adaptados según el diagnóstico de cada estudiante.
Monitoreo del Progreso: Desarrollar una herramienta que permita a los estudiantes ver su evolución académica.
Gestión de Cuentas: Permitir a los estudiantes crear cuentas, configurar su perfil y acceder a su historial de cuestionarios.
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 8
Alcance - Entregables
Prototipo funcional: Primer entregable con diagnóstico y ejercicios personalizados.
Versión final: Aplicación completa con seguimiento del progreso, recursos educativos y gestión de cuentas.
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 9
Alcance - Limitaciones
Tiempo: El proyecto debe completarse en 14 semanas.
Conectividad: Requiere internet estable.
Soporte: Se dará soporte durante los primeros dos meses, incluidos en el presupuesto.
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 10
Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 11
Sprint 1 y 2
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 12
Sprint 3, 4 y 5
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 13
Backlog
Backlog
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 14
PROYECTO “PRE-PAES”
Arquitectura del software

## Slide 15
Tecnologías utilizadas
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 16
PROYECTO “PRE-PAES”
Modelo de datos

## Slide 17
PROYECTO “PRE-PAES”

## Slide 18
DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DEL PROYECTO